## Slide 1
Id Feature | Feature | Id User Story | User Story | Id Tache | Tache Technique | Estimation | Responsable
1 | Inscription | 1.1 | En tant qu’utilisateur , je veux créer un compte | 1.1.1 | -Mise en place de la conception | 4 | Houssem Eddine Weslati
 |  |  |  | 1.1.2 | -Création de la table User dans la base de données | 1 | 
 |  |  |  | 1.1.3 | -Création des fonction d’ajout du compte et la récupération des données pour l’admin et la tester | 2 | 
 |  | 1.2 | En tant qu’utilisateur , je veux valider mon compte avec un email | 1.2.1 | -Ajout d’un Bundle externe pour la vérification | 1 | 
 |  |  |  | 1.2.2 | -Création de la fonction de validation du compte par un email | 2 | 
2 | Authentification | 2 | En tant que (Admin /Utilisateur ) je veux m’authentifier | 2.1 | -Mise en place de la conception | 4 | 
 |  |  |  | 2.2 | -Création de la table Admin | 1/2 | 
 |  |  |  | 2.3 | -Création de fonction de login | 2 | 
3 | Gestion des utilisateurs | 3.1 | En tant qu’administrateur , je veux vérifier et valider les comptes | 3.1.1 | -Création des fonctions de contrôle sur les comptes ajoutés | 2 | 
 |  |  |  | 3.1.2 | -Création de fonction de suppression | 1/2 | 
 |  | 3.2 | En tant qu’administrateur , je veux supprimer un compte | 3.2 | -Test du fonctionnalité et ajout au GitHub | 1 | 

## Slide 2
4 | Gestion Des Jeux | 4.1 | En Tant qu’administrateur, je veux ajouter un jeu | 4.1.1 | -Mise en place de la conception | 4 | Nadine Mili
 |  |  |  | 4.1.2 | -Création de la table Game dans la base de données | 2 | 
 |  |  |  | 4.1.3 | -Création de la fonction d’ajout d’un jeu et la tester | 2 | 
 |  | 4.2 | En Tant qu’administrateur, je veux mettre à jour un jeu | 4.2 | -Création de la fonction de modification d’un jeu et la tester | 2 | 
 |  | 4.3 | En Tant qu’administrateur, je veux supprimer un jeu | 4.3 | -Création de la fonction de suppression d’un jeu et la tester | 2 | 
 |  | 4.4 | En Tant qu’utilisateur, je veux ajouter un commentaire ou une réaction | 4.3.1 | -Ajout d’un Bundle externe pour l’ajout d’un commentaire | 4 | 
 |  |  |  | 4.3.2 | -Création de la fonction de gestion des commentaires | 3 | 
 |  |  |  | 4.3.3 | -Test du fonctionnalité et ajout au GitHub | 1 | 

## Slide 3
5 | Gestion des Tournois | 5.1 | En Tant qu’administrateur, je veux ajouter , modifier , consulter et supprimer un tournoi | 5.1.1 | -Mise en place de la conception | 4 | Raed Kharrat
 |  |  |  | 5.1.2 | -Création de la table Tournoi dans la base de données | 1 | 
 |  |  |  | 5.1.3 | -Création des fonctions de gestion d’un tournoi et les tester | 5 | 
 |  | 5.2 | En Tant qu’administrateur, je veux ajouter , modifier , consulter et supprimer un match | 5.2.1 | -Création de la table Match dans la base de données | 1 | 
 |  |  |  | 5.2.2 | -Création des fonctions de gestion d’un match et les tester | 5 | 
 |  | 5.3 | En tant qu’utilisateur , je veux participer a un tournoi | 5.3.1 | -Création des fonctions nécessaires pour que l’utilisateur choisit le tournoi et le match a participer | 4 | 
 |  |  |  | 5.3.2 | -Test du fonctionnalité et ajout au GitHub | 1 | 

## Slide 4
6 | Vente en ligne | 6.1 | En Tant qu’administrateur, je veux Ajouter, Modifier , Consulter et Supprimer un produit | 6.1.1 | -Mise en place de conception | 4 | Yosra Ben Chaaben
 |  |  |  | 6.1.2 | -Création de la table Product dans la base de données | 1 | 
 |  |  |  | 6.1.3 | -Création des fonctions de gestion de produit et les tester | 5 | 
 |  | 6.2 | En Tant qu’administrateur, je veux catégoriser les produits selon leurs date d’ajout au stock ou par leurs nombre de vente | 6.2 | -Création des fonctions de gestion de stock et les tester | 5 | 
 |  | 6.3 | En Tant qu’utilisateur, je veux consulter la liste des produits et les ajouter au panier | 6.3.1 | -Création de la table Cart dans la base de données | 1 | 
 |  |  |  | 6.3.2 | -Création des fonctions d’affichage des produits , gestion du panier et les tester | 2 | 
 |  | 6.4 | En Tant qu’utilisateur, je veux passer une commande et la payer | 6.4.1 | -Création de la table Commande dans la base de données | 1 | 
 |  |  |  | 6.4.2 | -Création des fonction de gestion de commande | 2 | 
 |  |  |  | 6.4.3 | -Test du fonctionnalité et ajout au GitHub | 1 | 

## Slide 5
7 | Gestion des Streams | 7.1 | En Tant qu’administrateur, je veux gérer les Streams | 7.1.1 | -Mise en place de conception | 4 | Fourat Ben Dhafer
 |  |  |  | 7.1.2 | -Création de la table Stream dans la base de données | 1 | 
 |  |  |  | 7.1.3 | -Création des fonctions de gestion des streams et les tester | 5 | 
 |  | 7.2 | En Tant qu’utilisateur, je veux créer un Stream | 7.2.1 | -Création des fonctions nécessaires pour le passage en direct des jeu des utilisateurs (Auto formation ) | 15 | 
 |  |  |  | 7.2.2 | -Test du fonctionnalité et ajout au GitHub | 1 | 
8 | Gestion de newsletter | 8.1 | En Tant qu’administrateur, je veux envoyer régulièrement des emails aux utilisateurs contenant les nouvelles actualités | 8.1.1 | -Mise en place de conception | 4 | 
 |  |  |  | 8.1.2 | -Création de la table Newsletter dans la base de données | 1 | 
 |  |  |  | 8.1.3 | -Création des fonctions permettant l’envoi des emails des nouveautés aux utilisateurs | 4 | 
 |  | 8.2 | En tant qu’utilisateur , je veux consulter la liste des newsletter | 8.2.1 | -Création du fonction permettant de récupérer les emails du site | 4 | 
 |  |  |  | 8.2.2 | -Test du fonctionnalité et ajout au GitHub | 1 | 

## Slide 6
9 | Gestion des Publicités | 9 | En Tant qu’administrateur, je veux ajouter , modifier , supprimer un publicité dans toutes les fonctionnalités de l’application | 9.1 | -Mise en place de conception | 4 | Anis Chennaoui
 |  |  |  | 9.2 | -Création de la table Advertissment dans la base de données | 1 | 
 |  |  |  | 9.3 | -Création des fonctions nécessaires pour la gestion des publicités | 5 | 
 |  |  |  | 9.4 | -Mise en place des publicités dans tout les fonctionnalités de notre site « Design » (shop/games/tournois/streams) | 6 | 
 |  |  |  | 9.5 | -Test du fonctionnalité et ajout au GitHub | 1 |